ПЛАН

мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия ( далее- межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение лица, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 26.12.2011 г | Нормативно-правовой акт администрации района об определении должностного лица ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Глава администрации района |
| 2. | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 26.12.2011 г | Нормативно-правовой акт администрации района об определении структурного подразделения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Глава администрации района |
| 3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 26.12.2011г | Нормативно-правовой акт администрации района о создании рабочей группы | Глава администрации района |
| 4. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | До 28.12.2011 г | Перечень муниципальных услуг | Ответственные специалисты |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 5. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия ( по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия | 30.01.2012 г. |  | Ответственные специалисты |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений ( документов), находящихся в распоряжении ОМСУ, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 15.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Ответственные специалисты |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 30.01.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Ответственные специалисты |
| 6. | Согласование с источниками информации, одобрение коллегиальным органом субъекта ( рабочая группа по МВ) технологических карт межведомственного взаимодействия | 30.01.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Ответственные специалисты |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов ( в т.ч. локальных) с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты. | 29.01.2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений ( в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Ответственные специалисты |
| 8. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ |  | Нормативные правовые акты | ОМСУ |
| 8.1. | Разработка ( внесение изменений ) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | постоянно | Нормативные правовые акт ( административные регламенты) | Ответственные специалисты |
| 8.2. | Подготовка предложений по внесению изменений в законы Кировской области, постановления ( иные нормативные правовые акты) высшего государственного органа исполнительной власти ( высшего должностного лица) Кировской области, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | постоянно | Нормативные правовые акты | Ответственные специалисты |
| 8.3. | Определение перечня, регулирующего основные информационные ресурса ОМСУ | 15.01.2012 | Перечень, регулирующий основные информационные ресурса ОМСУ | Ответственные специалисты |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 9. | Заключение Соглашения с оператором региональной системы межведомственного взаимодействия об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 15.01.2012 | Соглашение | Глава администрации района |
| 10. | Создание системы электронного документооборота ОМСУ | 15.01.2012 | Отчеты с результатами создания СЭДО | Глава администрации района |
| 11. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам ОМСУ в разрезе муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 15.01.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Ответственные специалисты |
| 12. | Подключение информационных систем ОМСУ к РСМЭВ | 28.02.2012 . | Отчет с результатами подключения | Ответственные специалисты |
| 13. | Разработка и регистрация электронных сервисов и РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 28.02.2012 | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Ответственные специалисты |
| 14. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | 28.02.2012г | Протокол | Ответственные специалисты |
| 5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 15. | Заключение соглашения между ОМСУ и Удостоверяющим центром, входящим в Единое пространство доверия электронной цифровой подписи о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 28.02.2012 г. | Соглашение | Глава администрации района |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 16. | Проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг ( методическое и технологическое обеспечение) | 06.02.2012 | Отчет о проведении обучающих семинаров | Лицо, ответственное за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 17. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-фз при предоставлении услуг ОМСУ | 15.01.2012 | План мероприятий | Ответственные специалисты |
| 18. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-фз при предоставлении услуг ОМСУ | Обязательно до 01.07.2012 г. ( далее постоянно) | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | Ответственные специалисты |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 19. | Контроль выполнения мероприятий, утвержденных ОМСУ, достижения запланированных показателей | еженедельно | Отчет о выполнении требований Закона № 210-фз и предоставление в отдел по экономике и прогнозированию администрации района | Ответственные специалисты |
| 20. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 28.02.2012 | Отчет о результатах деятельности с конкретизацией по каждой услуге и предоставление информации в департамент экономического развития | Ответственные специалисты |